**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2020/10/9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 4 | 项目名称 | 云作业平台 |
| 迭代名称 | 界面原型 | 实际起止日期 | 2020/9/8—2020/10/9 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 问卷调研，完善需求（已完成） 2. 完成vision文档，use-case模型，软件需求规约（已完成） 3. 初步完成基本UI界面（已完成） 4. 初步整合UI界面，添加基本路由逻辑（已完成） | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 迭代计划评审   结果：任务安排不够精确   1. Vision文档评审   结果：性能需求描述部分语言不够精确   1. 界面美观评审   结果：有些界面需要提高美观度，界面之间的风格需要统一 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 问题：调研结果与预期不符合   变更：从以网页端为主转变为以APP端为主   1. 问题：部分任务完成较慢，影响整体任务进度 2. 问题：组内成员对APP端开发不够了解 3. 问题：页面风格不统一   变更：统一主题（颜色，字体，形状等）；组件化开发，复用组员已经包装好的组件  部分细节需要返工 | | | |
| 经验和教训：   1. 通过实际调研完善需求；开发者的想法与使用者有所差异，必须进行调研，完善需求 2. 组件化开发：调用写好的组件有利于风格统一 3. 开发前敲定项目细节：避免因为细节不统一造成的项目返工 | | | |